**海陵区关于2023年新增债券资金**

**支出使用情况汇报**

（海陵区财政局）

（2023年9月1日）

根据省市加快推动地方政府新增债券资金支出进度要求，我局积极与区直相关部门沟通协调，压紧压实工作职责，大力督导业主部门加快项目施工进度和债劵资金支出，现将2023年地方政府新增债券资金使用情况汇报如下：

**一、2023年地方政府新增债券资金支出情况**

2023年上半年，我区收到上级下达地方政府新增一般债券5000万元和地方政府新增专项债券9000万元，截止9月1日，新增一般债券资金支出4197万元，未支出803万元，支出进度约83.49%；新增专项债券资金支出9000万元，支出进度100%。

**二、2023年地方政府新增一般债券项目有关情况**

2023年，我区地方政府新增一般债券5000万元，主要安排3个项目，分别是闸坡镇镇村同建同治同美项目3000万元、海陵岛道路网工程1600万元和海陵区小型水库安全运行及生态建设项目400万元，具体情况如下：

（一）安排闸坡镇镇村同建同治同美项目3000万元，截止目前，债券资金支出3000万元，支出进度100%。目前，该项目村道建设、污水管网、厕所改造还在建设当中，资金需求较大，已收到达到支付条件的请款报告约2000万元。

（二）安排海陵岛交通道路网工程1600万元，截止目前，债券资金支出801万元，未支出799万元，支出进度50.06%。目前，区交通运输局正在加快白蒲社区升级改造工程、东小区路网工程等交通路网的施工和进度款报送等工作，预计10月底可支付完毕。

（三）安排海陵区小型水库安全运行及生态建设项目400万元，截止目前，债券资金支出396万元，未支出4万元，支出进度99%。目前，区农业局正在加快推进鸡坑水库主干渠清淤修复建设工程和海陵区水响水库主干渠那拿段清淤修复工程，预计9月下旬可支付完毕。

**三、2023年地方政府专项债券资金支出情况**

2023年，我区地方政府新增专项债券9000万元，主要安排用于阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目5000万元和阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目4000万元，具体情况如下：

（一）阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目6月26日签订合同，项目总投资约38400万元，6月底已支付项目部分预付款和设计、可研等前期费用，专项债券资金支出进度100%，目前，项目正在施工阶段。

（二）阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目6月21日签订合同，项目总投资约17100万元，6月底已支付项目部分预付款和设计、可研等前期费用，专项债券资金支出进度100%，目前，项目正在施工阶段。

**四、下步工作措施**

根据市财政局通知要求，为了加快2023年新增债券资金支出进度，我局将严格按照省市要求，积极和区经发局、业主部门、施工方沟通，压紧压实各部门的工作职责，敦促业务部门和施工部门加快施工进度，倒排时间节点，科学合理按进度完成施工。